|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПИСОК**  **многоквартирных домов в поселке Буланаш, подлежащих капитальному ремонту** | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес (наименование населенного пункта, улицы, номер дома и корпуса)** | **Год постройки, год проведения последнего капитального ремонта** | **Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме** | **Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 12 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1995 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024-2026 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 22 | 1948 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 6 | 1949 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 4 | 1949 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 14 | 1949 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 2 | 1950 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 10 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 2 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 3 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 5 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 6 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2006 | Ремонт фасада | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Новая, д. 3 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 13 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 5 | 1950 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | 1951 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
| 2012 | Ремонт системы электроснабжения | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 15 | 1951 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 8 | 1951 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 9 | 1951 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Октябрьская, д. 2 | 1951 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 1 | 1952 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1979 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 4 | 1952 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 1 | 1952 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 1 | 1952 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1981 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3 | 1952 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1981 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 1 | 1952 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2012 | Ремонт крыши | 2042-2044 |
| 2013 | Ремонт системы электроснабжения | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25 | 1952 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 27 | 1952 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2011 | Ремонт крыши | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | 1953 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 2 | 1953 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 13 | 1953 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 26 | 1953 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | 1954 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 1 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 15 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 16 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 14 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1967 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 14 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1970 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 11 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1971 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 13 | 1950 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1971 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
| 2002 | Ремонт крыши | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 7 | 1951 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1972 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 20 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения | 2015-2017 |
| 2012 | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 24 | 1948 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 3 | 1951 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 6 | 1954 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1980 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Грибоедова, д. 2 | 1953 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений | 2015-2017 |
| 1983 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2015-2017 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 2 | 1954 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 31 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 33 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 35 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 8 | 1955 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 18 | 1956 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 20 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 22 | 1956 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 6 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 7 | 1956 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 1 | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 2 | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 15 | 1957 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 17 | 1957 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 37 | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 14 | 1958 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
| 2011 | Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 23 | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 25 | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Механическая, д. 16 | 1958 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 16 | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 19 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1990 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 21 | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 27 | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Проходчиков, д. 2 | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1981 | Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 28 | 1959 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 24 | 1960 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 26 | 1960 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 8 | 1960 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 11 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 2010 | Ремонт системы электроснабжения | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 13 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 15 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 17 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 19 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Победы, д. 63 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 11 | 1957 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 10 | 1958 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1980 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 16 | 1958 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1980 | Ремонт фасада Ремонт системы электроснабжения Ремонт системы теплоснабжения | 2018-2020 |
| 2003 | Ремонт крыши | 2033-2035 |
| 2011 | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 28 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1984 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 32 | 1959 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1984 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 5 | 1956 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения | 2018-2020 |
| 2010 | Ремонт системы электроснабжения | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 9 | 1956 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 11 | 1956 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 13 | 1957 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 12 | 1958 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2018-2020 |
| 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2018-2020 |
|  | п. Буланаш, ул. Победы, д. 61 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
| 1984 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2021-2023 |
|  | п. Буланаш, ул. Февральской революции, д. 39 | 1962 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
|  | п. Буланаш, ул. Февральской революции, д. 41 | 1963 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
| 1984 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2021-2023 |
| 2011 | Ремонт системы электроснабжения | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Февральской революции, д. 54 | 1963 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
| 2013 | Ремонт системы электроснабжения | 2042-2044 |
|  | п.Буланаш, ул.Победы, 63А | 1964 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
|  | п. Буланаш, ул. Строителей, д. 2 | 1966 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
| 2002 | Ремонт системы теплоснабжения | 2030-2032 |
| 2003 | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Строителей, д. 4 | 1967 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2021-2023 |
| 2003 | Ремонт системы теплоснабжения Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Победы, д. 54 | 1968 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2024-2026 |
| 2002 | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 3Б | 1969 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2024-2026 |
|  | п. Буланаш, ул. Победы, д. 56 | 1969 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2024-2026 |
|  | п. Буланаш, ул. Строителей, д. 6 | 1971 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2024-2026 |
| 2003 | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения | 2033-2035 |
| 2008 | Ремонт системы теплоснабжения | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Строителей, д. 8 | 1971 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2024-2026 |
|  | п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 1 | 1972 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 3 | 1973 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Больничная, д. 20 | 1973 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 8 | 1974 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14 | 1975 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 6 | 1975 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2027-2029 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 16 | 1976 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Коммунальная, д. 1 | 1977 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 21 | 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 23 | 1978 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 10 | 1979 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2030-2032 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 19 | 1980 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 20 | 1982 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2033-2035 |
| 2004 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 5 | 1982 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 23 | 1984 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2033-2035 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 29 | 1984 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 12 | 1985 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 3 | 1985 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 7 | 1985 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Радищева, д. 2В | 1986 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 18 | 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 6 | 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Первомайская, д. 2 | 1987 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2036-2038 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 10 | 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 8 | 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 29 | 1988 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039-2041 |
| 1989 | Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 28 | 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 20 | 1989 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 16 | 1990 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Физкультурников, д. 1А | 1989 | Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2039-2041 |
| 2010 | Ремонт крыши Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039-2041 |
|  | п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 2 | 1991 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Каменщиков, д. 4 | 1991 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Театральная, д. 25А | 1992 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Машиностроителей, д. 12 | 1994 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 33 | 1996 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |
|  | п. Буланаш, ул. Максима Горького, д. 16А | 1998 | Ремонт крыши Ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт подвальных помещений | 2042-2044 |